# Plan de Trabajo

Consultorio Jurídico USAP

Sistema de Gestión de Casos

Link de producción:

https://consultorio-usap-production-1bztbd.laravel.cloud/login

Distribución de Tareas

Perla: Backend + Configuración

Shermine: Frontend + PDFs + Dashboard

J.G. Marves, Carlos Elias: Arquitectura + Deuda Técnica + Supervisión

# 1. Lo que ya logramos

## Infraestructura y despliegue

- Despliegue completo en Laravel Cloud — https://consultorio-usap-production-1bztbd.laravel.cloud/login

- Login funcional con rate limiting (5 intentos, bloqueo 5 min)

- Roles: Director (control total) + Procurador (alcance limitado)

- PWA instalable en teléfono con service worker, offline.html, 3 estrategias de caché

- Script .ps1 para automatizar npm run build

## Módulos funcionales

- CRUD completo de: Casos, Clientes, Demandados, Procuradores, Usuarios

- Módulo de Audiencias, Entrevistas, Documentos (con upload), Seguimiento

- Dashboard con 8 indicadores (casos activos, cerrados, audiencias próximas, pipeline, etc.)

- Agenda con calendario Alpine.js interactivo (navegación entre meses con días correctos)

- Kanban visual de casos por estado (pipeline legal)

- Sistema de autorización con CasoPolicy + Gates (6 abilities)

## UI/UX y diseño

- Diseño responsive ~85% (sidebar toggle, nav inferior móvil, tablas scroll, grids adaptables)

- Iconos de balanza de la justicia en 12 tamaños para PWA (48px a 512px + Apple)

- Sidebar y login con icono de balanza (reemplazó escudo heráldico genérico)

- Favicon funcional (reemplazó icono vacío de 0 bytes)

- Meta tags PWA sin duplicados en layouts

- Service Worker registrado una sola vez (vs doble registro anterior)

## Calidad y documentación

- Documentación del código al ~95% (14/14 módulos completados)

- 58 tests documentados con escenarios (happy path, failure, edge case)

- PHPDoc en español en todo el backend (~450 bloques, ~1,800 líneas de documentación)

- Pint ejecutado (PSR-12/Laravel estándar) en todos los archivos modificados

# 2. Lo que queda pendiente

## Bugs de seguridad críticos (asignados)

- S1 — Contraseña de procuradores derivada del DNI: cambiar a Str::password(16) + forced change → Perla (lunes)

- S2 — storeReasignacion permite reasignar al mismo procurador: agregar validación → Perla (lunes)

- S3 — PwaController $userId ?? 1 expone datos del admin → Perla (lunes)

## Deuda técnica (asignada a J.G. Marves)

- Rate limit solo por email sin IP — agregar IP a la clave de caché

- Expediente no thread-safe — migrar a DB::lockForUpdate() o tabla de secuencias

- getIndexData() monolito de 67 líneas — separar en 3 métodos

- Dashboard sin caché (12+ queries por carga) — implementar Cache::remember()

- 4 CRUDs con validación inline duplicada — crear Form Requests

## Funcionalidades nuevas (asignadas)

- C1-C4: Módulo de correos electrónicos (notificaciones a clientes) → Perla (mar-mié)

- P1-P3: Exportación a PDF de casos y seguimientos → Shermine (mar-mié)

- P4: Constancias para practicantes en PDF → Shermine (mié)

- 2FA1-2FA4: Autenticación de doble factor por correo → Perla (jue-vie)

- R2: Dashboard con métricas visuales (Chart.js) → Shermine (jue)

- R4: Exportar audiencias a calendario (.ics) → Shermine (vie)

- R5: Visor de bitácora de auditoría → J.G. Marves (mié)

- R6: Seeders con datos demo realistas → Shermine (lun) o J.G. (jue)

## Pendiente de validación con la abogada

- Formato oficial de constancias para practicantes

- Aclarar qué es "el PRD" y si necesita implementación

- Formato de seguimiento para PDF (Carlos dice tenerlo)

- Fecha de reunión de presentación (martes-jueves próxima semana)

# 3. Plan Perla — Backend + Configuración

Enfoque: correos electrónicos, autenticación 2FA, fixes de seguridad.

| Día | Prioridad | Tarea | Archivos clave | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | 🔴 ALTA | S1 — Fix contraseña procurador: cambiar de 'Procurador'.$dni.'!' a Str::password(16) + columna contrasena_temporal en migración | ProcuradorController.php, nueva migración | 1h |
| Lun | 🔴 ALTA | S2 — Fix reasignación: validar que procurador_destino_id ≠ $caso->procurador_id con closure | CasoController.php:244 | 30min |
| Lun | 🔴 ALTA | S3 — Fix PwaController: eliminar $userId ?? 1, cambiar a abort_unless() | PwaController.php:107 | 15min |
| Mar | 🟠 MEDIA | C1 — SMTP en Laravel Cloud: configurar mail driver + secrets en Cloud dashboard | .env, config/mail.php | 1h |
| Mar | 🟠 MEDIA | C2 — Mailable CasoNotificacion: correo al cliente al crear/actualizar caso | App\Mail\CasoNotificacion.php, views/emails/ | 2h |
| Mié | 🟠 MEDIA | C3 — Mailable DocumentoEnvio: correo con adjunto al subir documento | App\Mail\DocumentoEnvio.php, views/emails/ | 2h |
| Mié | 🟠 MEDIA | C4 — Integrar Mail::to()->send() en CasoController y DocumentoController | CasoController.php, DocumentoController.php | 1h |
| Jue | 🟡 BAJA | 2FA1 + 2FA2: generar código 6 dígitos al login + enviar por correo | AuthService.php, App\Mail\Codigo2FA.php | 2.5h |
| Vie | 🟡 BAJA | 2FA3 + 2FA4: vista de verificación + cookie recordar dispositivo 30 días | AuthController.php | 2.5h |

# 4. Plan Shermine — Frontend + PDFs + Dashboard

Enfoque: exportación PDF, dashboard con métricas, seeders, testing funcional.

| Día | Prioridad | Tarea | Archivos clave | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | 🟠 MEDIA | Probar toda la plataforma: navegar módulos en Cloud, reportar bugs en GitHub Issues | Link: consultorio-usap... | 2h |
| Lun | 🟡 BAJA | R6 — Seeders realistas: crear 20-30 casos ficticios con datos realistas para demo | database/seeders/DemoSeeder.php | 2h |
| Mar | 🟠 MEDIA | P1 — Instalar laravel-dompdf: composer require + config | composer.json, config/dompdf.php | 30min |
| Mar | 🟠 MEDIA | P2 — Exportar seguimiento a PDF: botón + vista PDF con formato de Carlos | SeguimientoController.php, views/seguimientos/pdf | 2h |
| Mié | 🟠 MEDIA | P3 — Exportar caso completo a PDF: resumen con cliente, demandado, audiencias, docs | CasoController.php, views/casos/pdf | 2h |
| Mié | 🟡 BAJA | P4 — Constancias practicantes PDF: placeholder, pendiente formato oficial | ConstanciaController.php, views/constancias/pdf | 1.5h |
| Jue | 🟠 MEDIA | R2 — Dashboard con métricas: Alpine + Chart.js (casos activos, audiencias semana, carga x procurador) | views/dashboard/index.blade.php, resources/js/app.js | 3h |
| Vie | 🟡 BAJA | R4 — Exportar audiencias a .ics: botón Agregar a calendario con raw ICS | AudienciaController.php | 2h |

# 5. Plan J.G. Marves — Arquitectura + Deuda Técnica + Supervisión

Enfoque: bugs de concurrencia, refactor, caché, code review de Perla y Shermine.

| Día | Prioridad | Tarea | Archivos clave | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun | 🔴 ALTA | Rate limit con IP: agregar IP del cliente a clave login_attempts:{email}:{ip} | AuthService.php | 30min |
| Lun | 🔴 ALTA | Expediente thread-safe: DB::lockForUpdate() o tabla de secuencias con lock | CasoService.php | 1h |
| Lun | 🟠 MEDIA | Revisar PRs de Perla y Shermine (lunes) | Code Review | 1h |
| Mar | 🟠 MEDIA | Refactor getIndexData(): separar en getTableData() + getKanbanData() + buildColumns() | CasoService.php | 1.5h |
| Mar | 🟠 MEDIA | Caché en Dashboard: Cache::remember() para 12+ queries | DashboardController.php | 1h |
| Mar | 🟡 BAJA | Form Requests CRUDs: Store/UpdateRequest para Cliente, Demandado, Procurador, Usuario | 8 archivos nuevos | 2h |
| Mié | 🟠 MEDIA | Revisar PRs de Perla y Shermine (martes) | Code Review | 1h |
| Mié | 🟡 BAJA | R5 — Visor bitácora auditoría: crear vista para Director (backend ya registra eventos) | AuditoriaController.php, views/auditoria/ | 1.5h |
| Mié | 🟡 BAJA | R10 — Aclarar qué es "el PRD" con la abogada en la reunión | — | — |
| Jue | 🟠 MEDIA | Revisar PRs de Perla y Shermine (miércoles-jueves) | Code Review | 1h |
| Jue | 🟡 BAJA | Seeders demo: si Shermine no terminó, completarlos | DemoSeeder.php | 1h |
| Vie | 🟠 MEDIA | Revisión general + merge a main: probar en Cloud, mergear, build final | — | 2h |
| Vie | 🟡 BAJA | Preparar presentación + documento para el inge | Word doc | 1.5h |

# 6. Roadmap futuro (post-presentación)

Funcionalidades para siguientes sprints, una vez entregado el demo al consultorio.

## Alta prioridad

- Recordatorios automáticos de audiencias: correo al cliente 3 días antes de audiencia_fecha

- Notificaciones push reales con minishlink/web-push (hoy solo es un log)

- Respaldos automáticos de BD para datos legales sensibles

## Media prioridad

- Portal del cliente: vista de solo lectura para que el cliente consulte su caso sin llamar

- WhatsApp como canal de notificación vía Twilio o WhatsApp Business API

- Exportar audiencias a Google Calendar (.ics)

## Futuro

- Autenticación biométrica para mobile

- Firma electrónica de documentos

- Panel de analytics para la directora con gráficos históricos

— Fin del documento —